## Slide 1: Rapport de progression :
Florian MORTREUX • Seydina THIOUNE • 29/01/2020
Mise en ligne d’un Site WEB pour FC PRO

## Slide 2: Vue d'ensemble
Livraison prévue
13 Février 2020
Dernière avancée
Ajout d’une page de Contact.
Installation de solution pour faciliter la duplication de contenue et l'édition de nouvelles formations.
Problèmes Principaux
Listes des formations fournis par le client incomplète. Mise en ligne du site. Documentation Git

## Slide 3: Progression – Site Web
WordPress
Page de Contact
Liste de formations et Template type formation.
Edition du Logo de FC Pro pour répondre a certain besoin technique
Thème WordPress (Analyse)
Recherche et travaux pour la création potentiel d’un Thème dédié à FC Pro. Permettant de reproduire la charte graphique du site NDLP.

## Slide 4: Progression – Documentation
Suivis de Projet
Cahier des charges
Rétro Planning
Backup
Création et Animation d’espace de travaux Partagé (Google)
Documentation Utilisateur
Début de la création d’une documentation utilisateur à Destination du client pour lui détailler les manipulation a effectuer pour entretenir le site et répondre à certaines erreurs.

## Slide 5: Progression – Serveur
Analyse des Offres
Créations d’un tableau de Comparaison
Recherche de Prestataire spécialisé dans l'hébergement d’Application “Varié” comprenant WordPress et Symfony.
Choix de O2Switch
Recherche Technologie
Recherche de méthode pour sécuriser un serveur Web.
Création d’une documentation explicative pour l’installation et la mise en ligne du Serveur Web à destination de futur intervenant sur le projet.

## Slide 6: Calendrier

## Slide 7
13/01/2020
Début du Projet Etude du Cahier des Charges Mise en place du Projet
20/01/2020
Création du Site WordPress (Local) Mise en Place Documentation et Espace de Travail Collaboratif en Ligne. Analyse des Offres de Serveur Web
27/01/2020
Début Documentation Utilisateur Recherche “Sécurité serveur Web” Reconfirmation des “Besoins”
03/02/2020
Commande du Serveur Web et Préparation Documentation Technique “Serveur” Mise en Ligne de FC Web
14/02/2020
Finalisation de FC Web Finalisation des Documentations Collaboration Projet “FORMA”

## Slide 8: Prochaines étapes
Serveur WEB
Commander le serveur Web, préparation de ce dernier pour accueillir les deux Projets [FORMA, FCWEB]
Mise en ligne
Mise en Ligne de FCWEB, Corrections de bug et Finalisation.
Documentations
Finalisation des Documentations Technique et Explicatives.

## Slide 9: Merci de Votre Confiance
Nous en Reparlerons le 13 Février !